第一周组会汇报

商品价格预测分析系统

项目周报 · 第 1 周（10.20 - 10.26）

汇报人：项目组 | 汇报日期：2026 年 10 月 26 日

目录

一、本周核心结论	1

二、本周工作回顾	1

2.1 可行性分析与学习规划	1

2.2 开发环境搭建	1

2.3 数据库设计	1

2.4 后端骨架搭建	1

2.5 爬虫环境准备	1

三、遇到的问题与解决	1

四、下周计划	1

## 执行摘要

本周完成了项目从 0 到 1 的基础搭建，开发环境、数据库、后端骨架三条主线全部打通。完成 7 张数据库表 的设计与导入，产出 3 份设计文档，Spring Boot 后端已成功启动并连通数据库，为后续 7 周开发打好了地基。

# 一、本周核心结论

本周完成了项目从 0 到 1 的基础搭建，开发环境、数据库、后端骨架三条主线全部打通，为后续 7 周的开发打好了地基。三个标志性成果如下：

- 开发环境全部就绪：JDK 21、Maven、MySQL、IDEA、Python 爬虫环境均已配置完成并通过验证。

- 数据库设计完成：7 张业务表设计、建表 SQL 编写并成功导入，配套 3 份设计文档。

- 后端骨架跑通：Spring Boot 项目已能启动成功，端口 8080，数据库连接正常。

# 二、本周工作回顾

## 2.1 可行性分析与学习规划

分析任务书技术栈可行性，核实 AgentScope 2.0 存在官方 Java 版，确认技术选型自洽。识别出任务书 3 处不一致（SQLite/MySQL 矛盾、forecast/price_prediction 表名冲突、预测服务衔接缺口）。制定 8 周 Java 学习规划，明确「MVP 优先、边学边做」的总策略。

## 2.2 开发环境搭建

| 组件 | 版本 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| JDK | Temurin 21 LTS | 已装，JAVA_HOME 已配 |
| Maven | 3.9.16 | 已装，配阿里云镜像 |
| MySQL | 8.4.9 LTS | 已装，数据目录在 D 盘 |
| IntelliJ IDEA | 社区版 2025.2.6 | 已装，已中文化 |
| Python 爬虫环境 | 3.9 + 4 个库 | venv 已建，requests/bs4/lxml/pandas 已装 |

## 2.3 数据库设计

完成 7 张表设计：goods_category、goods、price_data、forecast、query_log、price_alert、alert_threshold。关键设计决策包括：价格字段用 DECIMAL(14,4) 避免精度误差；price_data 加唯一约束实现爬虫去重；price_alert 加唯一约束实现告警防抖；query_log 补 session_id 支持多轮对话。产出 3 份文档：数据库设计说明、环境配置文档、数据库 ER 图。

## 2.4 后端骨架搭建

使用 Spring Initializr 生成 Spring Boot 4.0.9 项目骨架，统一包名为 com.priceforecast，完成 controller/service/mapper/entity 四层分包。配置 application.yml 数据库连接，项目已成功启动，数据库连接正常。

## 2.5 爬虫环境准备

在 crawler/ 目录建立独立虚拟环境，安装 requests、beautifulsoup4、lxml、pandas 四个核心库，为第 2 周的爬虫开发做好准备。

# 三、遇到的问题与解决

| 序号 | 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spring Boot 4 编译报「不支持发行版本」 | Spring Boot 4.x 最低要求 Java 21，原环境是 JDK 17 | 升级 JDK 到 21，同步修改 JAVA_HOME |
| 2 | Maven 依赖无法下载 | 默认中央仓库网络慢 | 配置阿里云镜像 settings.xml |
| 3 | SQL 导入中文乱码 | 客户端用 GBK 读 UTF-8 文件 | 导入命令加 --default-character-set=utf8mb4 |
| 4 | SQL 语法报错 | 全角标点（，；）被误用 | 规范使用英文半角符号 |
| 5 | IDEA 报 Guice 错误 | IDEA 用了内置 Maven，版本不兼容 | Maven 主路径指向本地 3.9.16 |
| 6 | 启动报端口占用 | 残留的 java 进程未退出 | taskkill 清理残留进程 |

# 四、下周计划

- 后端分层开发：完成 Goods 实体类 → Mapper → Service → Controller 的完整最小示例，打通数据库查询链路。

- 第一个 RESTful API：实现商品价格查询接口，验证前后端数据流。

- 爬虫脚本编写（第 2 周主线）：实现小麦、猪肉、蔬菜价格爬取与数据清洗入库。

- Vue3 前端骨架：初始化前端项目。